Администрация Киевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.07.2021г.                                                         № 54                                                        с. Киевка

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Киевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» по итогам I полугодия 2021 года

В соответствии с постановлениями Администрации Киевского сельского поселения от 06.04.2018 № 40 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Киевского сельского поселения» и от 15.10.2018 № 87 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Киевского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Киевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» по итогам I полугодия 2021 года согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Киевского сельского поселения                                                              Г.Г. Головченко

Приложение

к постановлению

Администрации Киевского

сельского поселения

от 09.07.2021г. № 54

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» по итогам I полугодия 2021 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципаль-ной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчет-ную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры» |
| 1.1 | Основное мероприятие |
| 1.1.1 | 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Мельникова Е.В. | Содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 2363,517.03.2021 | 2363,5 | 0,0 | 2363,5 тыс. рублей, достигнут промежуточный результат | 0,0 |
| 1.1.2 | 1.2. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Мельникова Е.В. | Капитальный ремонт необходимых участков автомобильных дорог | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1.3 | 1.3. Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Мельникова Е.В. | Обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1.4 | 1.4. Изготовление технической документации в сфере дорожной деятельности | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Мельникова Е.В. | Обеспечение технической документацией в сфере дорожной деятельности | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Киевского сельского поселения | Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения; безопасное, качественное и эффективное транспортное обслуживание населения | X | 31.12.2021 | X | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения» |
| 2.1 | Основное мероприятие |
| 2.1.1 | 2.1. Разработка схем организации дорожного движения | Старший ин-спектор по во-просам муници-пального хозяй-ства, вопросам ЖКХ, благо-устройства, гра-достроительства, транспорта, свя-зи, энергетики, природоохран-ной деятельно-сти, защиты населения и тер-риторий от чрез-вычайных ситуа-ций Мельникова Е.В. | Сокращение количества нарушений правил дорожного движения на территории поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1.2 | 2.2. Установка дорожных знаков в соответствии со схемами дислокации | Старший ин-спектор по во-просам муници-пального хозяй-ства, вопросам ЖКХ, благо-устройства, гра-достроительства, транспорта, свя-зи, энергетики, природоохран-ной деятельно-сти, защиты населения и тер-риторий от чрез-вычайных ситуа-ций Мельникова Е.В. | Сокращение количества нарушений правил дорожного движения на территории поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Киевского сельского поселения | Создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения; снижение аварийности на автомобильных дорогах местного значения. | X | 31.12.2021 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 2363,5 | 2363,5 | 0,0 | 2363,5 тыс. рублей, достигнут промежуточный результат |
|  |  | Администрация Киевского сельского поселения | X | X | X | 2363,5 | 2363,5 | 0,0 | 2363,5 тыс. рублей, достигнут промежуточный результат |

<1> По строке «Мероприятие» указывается руководитель, курирующий данное направление. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, курирующий данное направление

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

<3> В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия.

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

по итогам I полугодия 2021 года

Муниципальная программа Киевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» утверждена постановлением Администрации Киевского сельского поселения от 18.10.2018 № 94 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрено 2363,5 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.07.2021 фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей. В прошлом финансовом году расходы по данной программе 110,7 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры» (далее – Подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения» (далее – Подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации Киевского сельского поселения от 06.04.2018 № 40 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Киевского сельского поселения» постановлением от 17.03.2021г. № 12а «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Киевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2021 год» утвержден план реализации муниципальной программы.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2021 год предусмотрено муниципальной программой 2363,5 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2021 года освоено 0,0 тыс. рублей. Выполнение мероприятия подпрограммы по состоянию на 01.07.2020 реализуются своевременно, достигнут промежуточный результат.

Планом реализации Подпрограммы 1 предусмотрено выполнение 1 основного мероприятия и 1 контрольное событие, по которым срок исполнения не наступил и исполнение планируется на 2 полугодие 2021 года.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на 2021 год средства местного бюджета не предусмотрены.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Киевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2021 год по итогам I полугодия 2021 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.